**교수님과의 팀 미팅 회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | MBT | **차수** | 5차 |
| **일 시** | 2019년 03월 20일 수요일 16시 30분 – 17시 00분 (0시간 30분) | | |
| **장 소** | 7호관 618호 | | |
| **참석자** | 오상화 김수은 민태준 박재효 박종민 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 프로젝트 축소와 변경에 대해서 | | |
| **회의내용** | **발표자 :** 전체  **내용 :** 3월 15일 발표 후, 황선태 교수님이 면담을 요청하셔서 3월 19일 면담을 가짐. 프로젝트의 방향에 대해 의문을 제기하시면서 프로젝트 범위는 넓으나 그 깊이는 얕아서 캡스톤 프로젝트로서 의미를 가지기 힘들다고 말씀하심. 프로젝트의 차별화를 위해 황선태 교수님이 진행하시는 Sensor Cloud와 연계하여 프로젝트 의의를 새로이하고 실외 미세먼지 데이터를 넓은 지역에서 실시간으로 얻는 점을 내세워서 성능의 신뢰성을 높일 것을 추천하심.  황선태 교수님의 충고를 받아들여서 연동기기인 창문 제작을 폐기하고 Mini BuT에는 미세먼지 센서와 GPS 및 LED만 남기기로 하였고, Sensor Cloud와의 연계, 데이터 처리 및 알고리즘에 집중하기로 하였음을 교수님께 전달. 교수님도 동의하여 진행하기로 함  **질문 및 지적사항** (다음 회의록에 지적사항에 대한 검토 및 반영내용이 반영되어야 함)  프로젝트 진행을 위해 다음 교수님과의 회의까지 3가지 사항을 주문하심  1. 서버 구축  2. 라즈베리파이 서버 구축 및 서버와의 연결  3. 라즈베리파이에 센서를 연결하여 작동하도록 함. | | |
| **결과물** |  | | |