**팀 미 팅 회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | MBT | **차수** | 16 차 |
| **일 시** | 2019년 05 월 10 일 금 요일 10 시 30 분 – 18 시 00 분 ( 7 시간 30 분) | | |
| **장 소** | 7호관 자율주행스튜디오 | | |
| **참석자** | 오상화, 김수은, 민태준, 박재효, 박종민 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 파트별 작업 | | |
| **회의내용** | 각자 파트의 진행사항을 공유하고, 이전에 정한 일정표와 진척상황을 비교했다.  Web 페이지의 예정에는 없었지만, 페이지 테마를 처음부터 다시 설정하여 좀 더 깔끔한 모습을 보이도록 하였고 회원가입 기능을 추가하였으며 작동 제어 페이지를 완성했다.  라즈베리파이 본체의 경우 GPS 정보를 획득하기 위해 기능을 찾고 있으며, 서버와의 통신을 위한 메시지 포맷 설정이 완료되었다. 또한 알고리즘 구현을 시작하여 다음주까지 완성하는 것을 목표로 하였다. | | |
| **결과물** |  | | |